深圳大学体育场地自动预约系统

产品需求文档（PRD）

基于前端 Demo 现状 · 明确已完成与待开发范围

| 文档版本 | v1.0 | 文档状态 | 草稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当前阶段 | 前端 Demo 完成 | 创建日期 | 2024-04-20 |
| Demo 覆盖页面 | 6 个 HTML 静态页面 | 实际后端 | 尚未开发 |

深圳大学 · 体育场地预约平台项目组

# 1. 当前项目现状

## 1.1 已完成内容（前端 Demo）

截至文档编写日期，本项目已完成 6 个 HTML 静态页面的设计与前端实现，所有数据均为静态模拟数据，尚无真实后端接口对接。

| 序号 | 页面名称 | 已实现功能（前端） | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录页 (index.html) | 学号/密码表单 UI、学生/教职工 Tab 切换、SSO 按钮跳转、品牌视觉设计 | ✅ Demo 完成 |
| 2 | 场地浏览页 (venues.html) | 场地卡片网格、运动类型筛选 Tag、校区侧边栏、空余状态徽章、时段色块展示 | ✅ Demo 完成 |
| 3 | 自动预约设置页 (auto-booking.html) | 运动类型多选 Pill、时段点击网格、星期偏好、时长下拉、高级开关、免费体验限制逻辑（前端）、锁定弹窗 | ✅ Demo 完成 |
| 4 | 预约记录页 (records.html) | 统计卡片、即将到来 Banner + 倒计时、Tab 分类、记录列表（静态数据）、状态徽章 | ✅ Demo 完成 |
| 5 | 支付页面 (payment.html) | 三步进度条、订单详情卡片、支付方式选择（3种）、校园卡展示、支付倒计时、成功弹窗 UI | ✅ Demo 完成 |
| 6 | 会员中心 (membership.html) | 三档套餐展示、周期切换价格联动、功能对比表、FAQ 折叠、购买弹窗 + 成功动画 | ✅ Demo 完成 |

## 1.2 尚未开发内容

以下为 Demo 中已有界面但实际逻辑尚未实现的部分，需在后续开发阶段完成：

| 未完成项 | 影响范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户注册/登录（真实身份认证，对接校方 CAS） | 所有页面 | P0 必须 |
| 后端 API：场地列表及实时空余状态 | 场地浏览页 | P0 必须 |
| 自动预约调度引擎（真实放号监听与抢场逻辑） | 自动预约页 | P0 核心卖点 |
| 真实支付集成（微信/支付宝/校园卡 SDK） | 支付页 | P0 必须 |
| 会员购买及鉴权（付费后解锁功能） | 会员页 / 自动预约页 | P0 商业化 |
| 预约记录读写（真实数据库存储与查询） | 预约记录页 | P1 重要 |
| 微信推送通知（抢场成功/开场提醒） | 会员专属功能 | P1 重要 |
| 候补队列自动顶位逻辑 | 自动预约/记录页 | P1 重要 |
| 用户个人中心（信息管理、安全设置） | 导航头像区域 | P2 一般 |
| 后台管理系统（场地、订单、会员管理） | 运营侧 | P2 一般 |
| 移动端自适应优化（小屏幕体验） | 全部页面 | P2 一般 |

# 2. 产品背景与目标

## 2.1 背景

深圳大学体育场地（篮球、网球、羽毛球、游泳、足球等）每学期放号集中，热门时段竞争激烈，学生手动抢场成功率低，运动体验差。本项目旨在通过智能自动预约解决这一痛点，并以会员订阅制支撑平台长期运营。

## 2.2 当前阶段目标（Demo 阶段）

- 验证产品核心交互设计，收集用户和校方的初步反馈

- 确定会员收费模式的合理性（套餐定价、功能门槛）

- 作为技术团队招募和后续开发的设计参考基准

## 2.3 最终产品目标（上线后）

- 月活用户 ≥ 3,000，付费会员转化率 ≥ 15%

- 热门时段自动抢场成功率 ≥ 90%（相比手动约 60% 大幅提升）

- 支撑深大全校区所有体育场地的预约服务

# 3. 功能需求规格

以下基于已完成的 Demo 页面逐一描述功能需求，并明确标注各功能在 Demo 中的实现情况与待开发内容。

## 3.1 登录模块

| 功能点 | Demo 已实现 | 待开发内容 |
| --- | --- | --- |
| 学号密码登录 | 表单 UI、输入验证样式、记住登录态勾选 | 后端接口：CAS 身份验证、JWT Token 签发 |
| 统一身份认证 SSO | SSO 按钮 UI，点击跳转场地浏览页（模拟） | 真实 CAS SSO 对接与回调处理 |
| Tab：学生/教职工 | Tab 切换 UI 交互 | 两类账号权限区分逻辑 |
| 登录态保持 | UI 提示 | 后端 Session / RefreshToken 机制 |

## 3.2 场地浏览模块

| 功能点 | Demo 已实现 | 待开发内容 |
| --- | --- | --- |
| 场地卡片展示 | 静态卡片（6种场地、图标、渐变色） | 后端接口返回真实场地列表数据 |
| 运动类型筛选 | Tag 点击切换样式 | 筛选参数传递后端过滤查询 |
| 空余状态显示 | 静态徽章（充裕/紧张/极少） | 对接场地管理系统 API，5分钟轮询刷新 |
| 时段可用色块 | 静态时段色块（绿/红/橙） | 接口读取实时时段占用状态 |
| 日期选择 | 日期 Input UI | 按日期查询接口 |
| 立即预约按钮 | 点击跳转支付页（模拟） | 检查登录态、创建预约记录、锁定时段 |
| ⚡ 自动抢按钮 | 点击跳转自动预约设置页 | 携带场地参数预填规则设置页 |

## 3.3 自动预约模块（核心卖点）

| 功能点 | Demo 已实现 | 待开发内容 |
| --- | --- | --- |
| 规则设置 UI | 运动类型多选、时段网格点击、星期选择、时长下拉、策略滑块、开关组 | 规则数据持久化存储到数据库 |
| 规则预览摘要 | 右侧卡片实时展示当前配置摘要（纯前端） | 与后端规则引擎对接，显示下次执行时间 |
| 体验限制（1次） | 前端逻辑：保存后变锁定态，弹出升级弹窗 | 后端校验用户体验次数，防止绕过前端限制 |
| 保存并启动 | 按钮 UI、点击后显示锁定弹窗（模拟执行1次） | 后端创建规则记录、调度引擎注册任务 |
| 自动抢场引擎 | 无（Demo 不包含） | 核心引擎：放号时间监听、毫秒级请求、候补队列、并发控制 |
| 成功推送通知 | 无（Demo 不包含） | 微信模板消息推送（会员功能） |

## 3.4 预约记录模块

| 功能点 | Demo 已实现 | 待开发内容 |
| --- | --- | --- |
| 统计卡片 | 4 张数据卡片（硬编码静态数字） | 后端统计接口（累计次数、时长、消费） |
| 即将到来 Banner | 静态最近预约信息 + JS 倒计时 | 接口读取最近1条待开始预约 |
| Tab 分类列表 | Tab 切换 UI、静态记录行 | 接口分页获取各状态预约记录 |
| 取消预约 | 按钮 UI | 后端取消逻辑（时间截止校验、退款触发） |
| 再次预约 | 按钮 UI，点击跳转支付页 | 携带原预约参数快速创建新预约 |

## 3.5 支付模块

| 功能点 | Demo 已实现 | 待开发内容 |
| --- | --- | --- |
| 三步进度条 | 进度步骤 UI（选场地→确认→支付→完成） | 各步骤跳转路由与状态传递 |
| 订单详情展示 | 静态订单信息卡片（场地/时间/金额） | 接口传入真实订单数据渲染 |
| 支付方式选择 | 3种方式 UI（校园卡/微信/支付宝），校园卡展示动效 | 对接各支付 SDK，真实扣款 |
| 支付倒计时 | JS 倒计时（15分钟） | 后端超时自动释放预约时段 |
| 支付成功弹窗 | 弹窗 UI + 点击跳转记录页 | 支付回调验签、订单状态更新 |

## 3.6 会员体系模块

| 功能点 | Demo 已实现 | 待开发内容 |
| --- | --- | --- |
| 三档套餐展示 | 套餐卡片 UI（免费版/运动会员/超级会员） | 后端实际会员等级管理 |
| 周期切换价格 | 月/季/年切换，JS 动态更新价格 | 接口返回最新定价，支持运营端改价 |
| 功能对比表 | 完整对比表 UI | 权益数据与后端鉴权逻辑保持一致 |
| FAQ 折叠 | 可展开/收起的 FAQ 列表 | 无（内容为静态文案） |
| 购买弹窗 + 成功动画 | 弹窗选支付方式、支付后展示会员卡动画 | 真实扣款、会员记录写库、解锁权益 |
| 会员鉴权（中间件） | 无（Demo 仅前端模拟） | 后端 API 鉴权：会员专属接口需会员 Token |

# 4. 技术规格要求

## 4.1 前端（现状及完善要求）

当前 Demo 技术栈：

- 纯 HTML5 + CSS3 + 原生 JavaScript，无框架依赖

- CSS 变量实现深大品牌主题（红 #C1272D / 蓝 #1A4189）

- 响应式布局已初步实现（PC端），移动端适配待完善

生产化前端要求（待开发）：

- 框架迁移：建议 Vue 3 或 React 18，支持组件复用和状态管理

- 状态管理：Pinia / Redux 管理用户状态、会员状态、预约数据

- HTTP 层：Axios 封装统一请求拦截（Token 注入、错误处理）

- 路由：Vue Router / React Router 实现 SPA 导航

- 移动端：使用 CSS Media Query 完善小屏幕布局

## 4.2 后端（全部待开发）

| 模块 | 建议技术方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务框架 | Node.js（Express/Koa）或 Spring Boot | RESTful API，建议 OpenAPI 3.0 文档 |
| 数据库 | MySQL 8.0（主数据库）+ Redis（缓存/队列） | Redis 用于时段抢占锁和候补队列 |
| 身份认证 | 对接深大 CAS SSO + JWT | 需向学校信息化办申请 CAS 接入 |
| 自动预约引擎 | 定时任务（Node-cron / Quartz）+ 消息队列 | 核心模块，需专项技术设计 |
| 支付集成 | 微信支付 SDK + 支付宝 SDK + 校园卡 API | 需提前申请微信/支付宝商户资质 |
| 消息推送 | 微信公众号模板消息 API | 需公众号认证，仅会员可用 |

## 4.3 系统性能目标

| 指标 | 目标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 页面首屏加载 | < 1.5 秒（P90） | 需 CDN + 资源压缩 |
| 自动预约触发延迟 | < 100ms | 放号时间精准触发 |
| 并发用户承载 | ≥ 500 并发 | 放号峰值场景 |
| 系统可用性 | ≥ 99.5%（月均） | 需监控告警 |

# 5. 会员收费机制

## 5.1 收费门槛设计

核心原则：免费功能保持可用，仅「持续自动抢场」作为付费门槛。

| 功能 | 免费版 | 会员版 |
| --- | --- | --- |
| 场地浏览、手动预约 | ✅ 无限次 | ✅ 无限次 |
| 自动预约（体验） | ✅ 仅 1 次 | ✅ 无限次 |
| 自动预约（持续） | ❌ 锁定 | ✅ 解锁 |
| 微信推送 / 候补顶位 | ❌ 不可用 | ✅ 可用 |

## 5.2 定价

| 套餐 | 售价 | 原价 | 省 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动会员·月付 | ¥12 | ¥15 | ¥3 | 30天 |
| 运动会员·季付（推荐） | ¥29 | ¥35 | ¥6 | 90天 |
| 年度超级会员 | ¥59 | ¥99 | ¥40 | 365天 |

## 5.3 盈亏平衡（参考）

预估服务器等基础设施年费约 ¥3–6 万。按季卡均价 ¥29 换算年化约 ¥96/年，深大在校约 4 万人，仅需约 600 名付费会员即可覆盖基础成本，可行性较高。

# 6. 下一步行动计划

## 6.1 近期优先事项（1–2周）

| # | 行动项 | 负责人 | 截止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向学校信息化办申请 CAS SSO 接入权限 | 项目负责人 | 尽快 |
| 2 | 向学校体育部门申请场地管理系统 API 文档 | 项目负责人 | 尽快 |
| 3 | 申请微信公众号认证 + 微信/支付宝商户资质 | 运营人员 | 尽快 |
| 4 | Demo 页面用户测试（邀请 10–20 名在校学生） | 产品/设计 | 1 周内 |
| 5 | 确定技术选型和团队人员分工 | 技术负责人 | 1 周内 |
| 6 | 基于 Demo 确认最终页面设计并输出 UI 规范文档 | 设计师 | 2 周内 |

## 6.2 中期目标（2–3个月）

- 后端基础框架搭建（用户系统、场地API对接、数据库设计）

- 完成手动预约 + 支付全链路开发与联调

- 自动预约引擎 MVP 版本上线（核心抢场逻辑）

- 会员购买流程上线（至少支持校园卡支付）

## 6.3 长期目标（3–6个月）

- 全功能内测（邀请100名学生）并持续迭代

- 完善微信推送、候补队列等增值功能

- 正式对外开放，开展会员推广活动

- 探索后台管理系统建设，提升运营效率